Progetto

Pianificazione del Progetto

Analisi esigenze

Stima dei tempi e dei costi di realizzazione

Definizione della proposta di progetto

Stesura requisiti di sistema

Approvazione requisiti

Congelamento requisiti

Progetto e realizzazione del sistema

Costituzione del team di progetto

Pianificazione sistema informativo

Individuazione sottosistemi

Selezione materiale da acquisire

Selezione fornitori

Approvazione budget spesa materiali

Realizzazione del sistema

Acquisizione hardware e software

Realizzazione sottosistemi

Test sottosistemi

Soluzione criticità e revisioni

Realizzazione documentazione di sistema

Manuale gestione di rete e sistema

Manuale utente

Integrazione sottosistemi

Test di sistema

Installazione, configurazione e personalizzazione

Installazione rete e hardware di sistema

Installazione e configurazione software

Definizione e configurazione profili utente

Avvio dell'esercizio

Figura 1 - Esempio di PBS